## Slide 1
รายงานความก้าวหน้าโครงงาน 1
ระดับความคืบหน้า 75-80%
ระบบจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชื่อโครงงาน : ระบบจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
(CMTC AI Knowledge Management System)
ผู้จัดทำ : นายพัฒนกุล เทปิน 68409010013
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายอนุชาติ รังสิยานนท์
การประเมินโครงการ 1 | แสดงผลงานที่พัฒนาได้จริงและแผนพัฒนาต่อให้สมบูรณ์

## Slide 2
1. ปัญหา ที่มา และเป้าหมายของโครงงาน
โครงงานนี้ช่วยให้ข้อมูลของวิทยาลัยถูกจัดเก็บ ค้นหา และนำกลับมาใช้ได้ง่ายขึ้น
ปัญหา / ความจำเป็น
ข้อมูลความรู้และเอกสารกระจายหลายจุด ทำให้ค้นหายากและตอบคำถามซ้ำบ่อย
บุคลากรต้องการระบบกลางที่ช่วยจัดเก็บ ค้นหา และดูแลสิทธิ์การใช้งาน
วัตถุประสงค์
1. สร้างระบบกลางสำหรับจัดการข้อมูลความรู้ของวิทยาลัย
2. ใช้ AI ช่วยค้นหาและตอบคำถามจากข้อมูลภายใน
3. แยกสิทธิ์ผู้ใช้ให้เหมาะกับบทบาทงาน
ขอบเขตงาน
ระบบเข้าสู่ระบบ, จัดการบทความ, จัดการเอกสาร, แชท AI, สถิติการใช้งาน และหน้าผู้ดูแลระบบ
ส่วนเชื่อมต่ออัตโนมัติภายนอกยังไม่เปิดนำเสนอในรอบนี้
สรุปสั้น
ระบบมุ่งให้วิทยาลัยมีคลังความรู้ที่ค้นหาได้ง่าย ใช้ซ้ำได้ และควบคุมสิทธิ์ได้ชัดเจน

## Slide 3
2. สรุปความก้าวหน้าปัจจุบัน
ความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 75-80% และสามารถสาธิตส่วนหลักของระบบได้แล้ว
ความก้าวหน้ารวม
78%
งาน/โมดูล | สถานะ | หลักฐาน
เข้าสู่ระบบและสิทธิ์ผู้ใช้ | เสร็จเป็นหลัก | หน้า Login, แยกผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่
จัดการองค์ความรู้ | เสร็จเป็นหลัก | เพิ่ม แก้ไข เผยแพร่ และค้นหาบทความได้
จัดการเอกสารและไฟล์ | กำลังปรับรายละเอียด | มีหน้าอัปโหลด รายการเอกสาร และตัวกรอง
แชท AI และสถิติ | ใช้งานได้บางส่วน | ตอบจากข้อมูลภายใน บันทึกประวัติ และมีหน้าสถิติ
หมายเหตุ
ตัวเลขนี้ประเมินจากฟังก์ชันหลักที่พัฒนาแล้ว การเชื่อมฐานข้อมูล และส่วนที่ยังต้องทดสอบเพิ่มเติมก่อนส่งงานสมบูรณ์

## Slide 4
3. การออกแบบและวิธีดำเนินงาน
ระบบใช้เว็บแอปเป็นศูนย์กลาง เชื่อมฐานข้อมูล บทความ เอกสาร และบริการ AI
ภาพรวมการทำงานของระบบ
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบบทบาทและสิทธิ์
จัดการบทความหรือเอกสาร
ค้นหาข้อมูลหรือถาม AI
ระบบบันทึกผลและสถิติการใช้งาน
เครื่องมือที่ใช้
Next.js: โครงเว็บและหน้าจอระบบ
Supabase: ฐานข้อมูล เข้าสู่ระบบ และเก็บไฟล์
OpenAI: ช่วยตอบคำถามและประมวลผลภาษา
Tailwind CSS: จัดหน้าตาเว็บให้ใช้งานง่าย
แนวทาง
เน้นระบบที่ใช้งานได้จริงก่อน ได้แก่ ล็อกอิน ข้อมูลความรู้ เอกสาร แชท AI และสถิติ จากนั้นค่อยทดสอบและปรับความแม่นยำ

## Slide 5
4. ผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
ส่วนที่ทำได้แล้วเป็นฟังก์ชันหลักที่สามารถเปิดสาธิตจากระบบจริง
หน้าผู้ดูแลระบบ
มีแดชบอร์ดแสดงภาพรวม จำนวนข้อมูลความรู้ ข้อมูลที่เผยแพร่ และจำนวนผู้ใช้งาน
ใช้สำหรับติดตามสถานะของระบบ
คลังความรู้และเอกสาร
เพิ่ม แก้ไข และจัดสถานะข้อมูลความรู้ได้
มีหน้าเอกสารพร้อมการค้นหาและตัวกรอง เพื่อเตรียมข้อมูลให้ AI ใช้งาน
แชท AI และสถิติ
ผู้ใช้ถามคำถามเป็นภาษาไทยได้
ระบบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและบันทึกสถิติ เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยหรือจุดที่ข้อมูลยังไม่ครบ
หลักฐาน
มีหน้าเว็บจริง โค้ดระบบ ฐานข้อมูล และหน้าจอที่สามารถสาธิตการทำงานหลักได้

## Slide 6
5. การทดสอบเบื้องต้น
ทดสอบจากการใช้งานจริงของแต่ละหน้า เพื่อดูว่าส่วนหลักทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้
รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลที่ได้ | สถานะ
เข้าสู่ระบบ | ลองบัญชีผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ | เข้าหน้าตามสิทธิ์ | ทำงานได้ | ผ่าน
บทความความรู้ | เพิ่ม แก้ไข เผยแพร่ | ข้อมูลถูกบันทึกและแสดงผล | ทำงานได้ | ผ่าน
แชท AI | ถามคำถามจากข้อมูลในระบบ | ตอบเป็นภาษาไทยและอ้างอิงข้อมูล | ยังต้องปรับความแม่นยำ | กำลังปรับ
หลักฐานผลการทดสอบ
ทดสอบจากการเข้าใช้งานจริงของแต่ละหน้า ตรวจการบันทึกข้อมูล และตรวจการตอบกลับของ AI จากข้อมูลภายใน
ข้อค้นพบ
ส่วนหลักทำงานได้ แต่ยังต้องเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบหลายบัญชี และปรับคำตอบ AI ให้แม่นยำขึ้น

## Slide 7
6. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
ระหว่างพัฒนาพบข้อจำกัดด้านโครงสร้างข้อมูล สิทธิ์ผู้ใช้ และความแม่นยำของคำตอบ AI
ปัญหาที่พบ | สาเหตุ | แนวทางแก้ไขที่ดำเนินการ | ผลหลังแก้ไข
สิทธิ์ผู้ใช้ซับซ้อน | มีหลายบทบาทในระบบ | แยกเส้นทางผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ | ควบคุมการเข้าถึงได้ดีขึ้น
ข้อมูลเอกสารยังไม่สม่ำเสมอ | ไฟล์และบทความมีรูปแบบต่างกัน | เพิ่มหน้าจัดการเอกสารและสถานะ | เตรียมข้อมูลได้เป็นระบบขึ้น
AI บางครั้งตอบกว้างเกินไป | ข้อมูลอ้างอิงยังไม่ครบ | ให้ระบบดึงบทความที่เกี่ยวข้องก่อนตอบ | คำตอบเริ่มตรงกับข้อมูลภายในมากขึ้น
สรุป
ปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่การสร้างหน้าเว็บเท่านั้น แต่รวมถึงการจัดข้อมูลให้ดีพอสำหรับค้นหาและตอบคำถาม

## Slide 8
7. งานที่ยังเหลือและแผนพัฒนาสู่ 100%
งานต่อไปเน้นการทดสอบจริง เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง และปรับประสบการณ์ใช้งานให้พร้อมส่งงานสมบูรณ์
งานที่เหลือ | สถานะปัจจุบัน | สิ่งที่จะดำเนินการต่อ | เป้าหมาย/หลักฐานเมื่อเสร็จ
ทดสอบกับข้อมูลจริง | มีโครงสร้างรองรับแล้ว | เพิ่มข้อมูลตัวอย่างหลายหมวด | ค้นหาและตอบคำถามได้ครอบคลุม
ปรับหน้าใช้งาน | หน้าหลักทำงานแล้ว | แก้จุดที่ข้อความหรือปุ่มยังไม่ชัด | ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนได้ง่าย
จัดทำรายงานและสาธิต | รวบรวมหลักฐานบางส่วนแล้ว | เก็บภาพหน้าจอ ผลทดสอบ และคู่มือสั้น | พร้อมนำเสนอผลงาน 100%
แผนต่อ
งานที่เหลือเป็นงานเก็บรายละเอียดและตรวจคุณภาพ เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานจริงมากขึ้นในโครงการถัดไป

## Slide 9
8. การแบ่งหน้าที่และผลงานรายบุคคล
ผู้จัดทำรับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบระบบ พัฒนาเว็บ เชื่อมฐานข้อมูล และทดสอบเบื้องต้น
ชื่อสมาชิก | หน้าที่รับผิดชอบ | สิ่งที่ทำสำเร็จ | หลักฐาน
นายพัฒนกุล เทปิน | วิเคราะห์และออกแบบระบบ | กำหนดขอบเขต ฟังก์ชัน และโครงสร้างข้อมูล | README, โครงหน้าเว็บ, ฐานข้อมูล
นายพัฒนกุล เทปิน | พัฒนาเว็บและฐานข้อมูล | ทำหน้า Login, Dashboard, Knowledge, Documents และ Users | Source Code และหน้าจอระบบ
นายพัฒนกุล เทปิน | เชื่อม AI และทดสอบ | ทำระบบ Chat, บันทึกประวัติ และหน้าสถิติ | API, ผลทดสอบ และการสาธิต
หลักฐาน
สามารถอธิบายโครงสร้างระบบ หน้าที่ของแต่ละหน้า และขั้นตอนการพัฒนาที่ทำไปแล้วได้

## Slide 10
9. สรุปผลการดำเนินงานและสาธิต
ระบบพัฒนาไปถึงระดับที่สาธิตการใช้งานหลักได้ และยังเหลืองานทดสอบเพื่อความสมบูรณ์
ระดับความสำเร็จ
ความก้าวหน้าปัจจุบัน : 75-80%
ส่วนสำคัญที่ทำสำเร็จ :
ล็อกอินและสิทธิ์ผู้ใช้
คลังความรู้และเอกสาร
แชท AI และสถิติ
สิ่งที่พิสูจน์ได้
ระบบเปิดใช้งานจากหน้าเว็บได้
เพิ่มและจัดการข้อมูลได้
AI ตอบคำถามจากข้อมูลภายในได้ในระดับเบื้องต้น
เป้าหมายภาคเรียนหน้า
เพิ่มข้อมูลจริงให้มากขึ้น
ทดสอบกับผู้ใช้หลายบทบาท
ปรับคำตอบ AI และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
สาธิตผลงานจริง
แนะนำการสาธิต: เข้าสู่ระบบ แสดงแดชบอร์ด เพิ่มข้อมูลความรู้ ถาม AI และดูสถิติการใช้งาน
ขอบคุณครับ | คำถามจากคณะกรรมการ

## Slide 11
ข้อควรเตรียมก่อนนำเสนอ
เตรียมสาธิตจากระบบจริง พร้อมหลักฐานสำรองเพื่อให้การนำเสนอราบรื่น
เตรียมบัญชีทดลองสำหรับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่
เตรียมข้อมูลความรู้ตัวอย่างอย่างน้อย 5-10 รายการ
เตรียมเอกสารตัวอย่างสำหรับอัปโหลดและค้นหา
เตรียมคำถามภาษาไทยสำหรับทดสอบ AI
เตรียมภาพหน้าจอหรือวิดีโอสำรอง หากอินเทอร์เน็ตหรือระบบมีปัญหา
ทบทวนสิ่งที่ยังเหลืออย่างตรงไปตรงมา เพราะงานยังอยู่ที่ 75-80%
หลักสำคัญ: นำเสนอเฉพาะสิ่งที่ทำได้จริง อธิบายให้เข้าใจง่าย และแสดงแผนพัฒนาต่อให้ครบ 100%